|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Баш**ҡ**ортостан Республикаһы****Федоровка районы****муниципаль районының****Үрғе Яуыш ауыл советы****ауыл биләмәһе хакимиәте****Йәштәрурамы1 й.,** **Үрғе Яуыш ауылы** **Федоровка районы,****Башкортостан Республика ы, 453280****Тел46-43** e-mail:uprav-yushevo02@mail.ru |  | **Администрация сельского поселения** **Верхнеяушевский сельсовет****муниципального района** **Федоровский район****Республики Башкортостан****ул Молодёжная1,** **с.Верхнеяушево,****Федоровский район** **Республика Башкортостан,453280****Тел46-43**  e-mail:uprav-yushevo02@mail.ru |

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 июнь 2017 г. №13/1 13 июня 2017 г.

**Об утверждении отчета о ходе работ по программе «Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан»**

**за 2016 год**

В целях выполнения Постановления Администрации сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет от 16.10.2014 г. № 21 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, их формирования, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по программе «Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан» за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет.
3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

 Глава администрации сельского поселения

 Верхнеяушевский сельсовет муниципального

района Федоровский район

Республики Башкортостан В.Р. Дашкин

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет

 от 13.06.2017 г. № 13/1

ОТЧЕТ

**о ходе работ по программе «Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан»**

**за 2016 год**

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения.

В 2016 году при решении вопросов благоустройства сельского поселения решались такие задачи, как: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, приведение в качественное состояние элементов благоустройства и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения.

Для обеспечения благоустройства на территории сельского поселения проводились следующие работы:

- мероприятия по содержанию, ремонту, замене фонарей уличного освещения

- мероприятия по содержанию дорог в зимний период;

- мероприятия по содержанию дорог: в том числе: ямочный ремонт;

-мероприятия по изготовлению указателей номеров, табличек, аншлагов, баннеров;

- мероприятия по проведению очистки территории;

- мероприятия по приобретению строительных материалов;

-мероприятия по захоронению и уплотнению твердых бытовых отходов.

Приложение 1

**Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации программы за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий. | Объём финансирования на 2016 год, руб. (План) | Объём финансирования на 2016 год, руб. (Факт) |
| 1 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения |   |  196 016,00 |
| 2 | Изготовление указателей, номерных табличек, аншлагов, баннеров, дорожных знаков |  |  81 001,05 |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству поселений, в том числе: |  |  222 982,95 |
|  3.1. | Благоустройство территории сельского поселения (содержание дорог в зимний период) |  | 13344,31 |
|  3.2. | Благоустройство территории сельского поселения (содержание дорог: в том числе: ямочный ремонт) |  |  105 654,64 |
|  3.3. | Благоустройство территории сельского поселения (очистка территории) |  | 7 900,00 |
|  3.4. | Благоустройство территории сельского поселения (приобретение строительных материалов) |  |  96 084,00 |
| 3.5. | Благоустройство территории сельского поселения (захоронение и уплотнение твердых бытовых отходов) |  |  -- |
| **5** | **Итого** | **500000,00** | **500000,00** |