|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башҡортостан Республикаһы  Федоровка районы  муниципаль районының  Үрғе Яуыш ауыл советы  ауыл биләмәһе  хакимиәте  80Федоровка районы,  Үрғе Яуыш ауылы  Йәштәрурамы1  тел46-43  ИНН 0247002530 |  | Администрация сельского поселения  Верхнеяушевский сельсовет  муниципального района  Федоровский район  Республики Башкортостан  80Федоровский район  с.Верхнеяушево,   ул Молодёжная1  тел46-43  ИНН 0247002530 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КАРАР** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **30 октябрь 2014 й.** | **№ 21** | **30 октября 2014 г.** |

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЯУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на 2015-2017 года.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную Программу "Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения: Р.А.Дашкин

Приложение

к постановлению

от 30 октября 2014 г. № 21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЯУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "

на 2015-2017года

Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан» на 2015-2017года. (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан |
| Основные цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан.  Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан  Совершенствование эстетического вида сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.  Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.  Повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Основные задачи Программы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2017 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной Программы "Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан» на 2015-2017года.  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий,  ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.  Раздел 4. Нормативное обеспечение  Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.  Раздел 6. Оценка эффективности Программы  Приложение 1: Система программных мероприятий  Программа не содержит подпрограмм. |
| *Объемы и источники финансирования*  *Программы* | *Общий объем финансирования Программы составляет:*  *2015год 505 тыс.руб. в том числе:*  *средства местного бюджета – 5 тыс. рублей*  *2016год - 500 тыс.руб в том числе:*  *средства местного бюджета – тыс. рублей*  *2017 год - 500 тыс.руб в том числе:*  *средства местного бюджета –– тыс. рублей* |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -Улучшение состояния территорий муниципального образования.  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей деревне, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования.  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.  - Совершенствование эстетического состояния территории.  -Предотвращение сокращения источников воды и предупреждение разрушения берегов и русел рек.  -Увеличение количества высаживаемых деревьев и благоустроенных придорожных площадей.  - Благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан(далее – сельское поселение), его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 530 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство некоторых населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, появляются несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Присутствие бесхозных домовладений мешает полному эстетическому комфорту населенных пунктов.

Эстетический вид и жизнеспособность родников и рек тоже требует определенного внимания. Без планомерных вложений эту проблему тоже нельзя разрешить.

Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения: на некоторых улицах необходимо произвести модернизацию уличного освещения начиная с подведения 5го провода. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах деревень сельского поселения.

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя ремонт и замену старых изгородей, покраску и побелку фасадов домов и зданий учреждений озеленение (вырубка старых деревьев и посадка молодняка), обустройство детских игровых площадок. Благоустройством занимается администрация сельского поселения.

2.2.4. Благоустройство родников и берегов рек, протекающих через населенные пункты.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к благоустройству: создаются несанкционированные свалки мусора (вплоть до складирования на придомовых территориях), неаккуратное складирование ТБО на свалке, несвоевременный ремонт и замена изгородей. Мешают созданию эстетического вида нежилые дома, хозяева которых живут в других местах, а приводить в порядок данное жилье отказываются.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2015 - 2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и благоустройство родников и колодцев, очистка берегов рек, восстановление конструкции перехода через реки.

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт сельского поселения", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

3.4. Мероприятия по восстановлению и благоустройству водоисточников.

Предусматривает очистку родников и колодцев и их территорий, обустройство малых архитектурных форм, огорождений; очистка берегов рек, восстановление конструкций перехода через реки.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | БюджетРБ/  бюджетМР | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 35 тыс.руб | 35 тыс.руб |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 470 тыс. руб |  | 470 тыс. руб |
|  | ИТОГО |  |  |  |

2016год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | БюджетРБ/  бюджетМР | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 40 тыс.руб | 40 тыс.руб |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 460 тыс. руб | 460 тыс. руб |
|  | ИТОГО |  |  |  |

2017год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | БюджетРБ/  бюджетМР | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 45 тыс.руб | 45 тыс.руб |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 455 тыс. руб | 455 тыс. руб |  |
|  | ИТОГО | 1505 |  |  |

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативное обеспечение не требуется.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан .

Исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан»:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, водоисточниками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- создание условий для благоприятного существования родников, колодцев и рек;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений .

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение количества благоустроенных водоисточников и малых архитектурных сооружений, в том числе пешеходных переходов через реки.

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет» на 2015-2017года.

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цель  мероприятия | Сроки исполнения  (годы) | Источник финансирования. | Общая сумма, тыс.руб | Сумма по годам,  тыс. руб | | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения и степных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2015-2017 | Без финансовых затрат | | | | | | |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения лесных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2015-2017 | Без финансовых затрат | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Уборка берегов рек, водоемов | Администрация сельского поселения | Улучшения состояния водных объектов | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство изгородей | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий поселения | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | Изготовление и установка малых архитектурных форм и пешеходных переходов через реки | Администрация сельского поселения | Улучшения состояния водных объектов | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий поселения | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | Содержание и уход за кладбищами | Администрация сельского поселения | Благоустройство мест захоронений | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТБО | Администрация сельского поселения | Информирование населения | 2015-2017 | Без финансовых затрат | | | | |
| 9 | Изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с охраной окружающей среды. | Администрация сельского поселения | Информирование населения | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение парковых клумб, контейнеров для ТБО | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Обработка территорий поселения от клещей | Администрация сельского поселения | Санитарная очистка территорий | 2015-2017 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 12 | Уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений | Администрация сельского поселения  Предприятия поселения, население | Санитарная очистка территорий | 2015-2017 | Местный бюджет | **5000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Озеленение (приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей) | Администрация сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2015-2017 | | Местный бюджет | | |  | | |  | | |  | |  |
| 14 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников | Администрация сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2015-2017 | | Местный бюджет | | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о  состоянии окружающей среды | Администрация сельского поселения | Формирование экологической культуры населения | 2015-2017г | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Участие в районных экологических слетах. | Школьники поселения | Формирование  экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным экологическим проблемам стоящим перед человечеством | 2015-2017г | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Изготовление полиграфической продукции (буклеты) по природоохранной тематике | Администрация сельского поселения | Формирование  экологической культуры населения | 2015-2017г | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | Проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» . | Администрация сельского поселения | Формирование  экологической культуры населения | 2015-2017г | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 18 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация сельского поселения |  | 2015-2017г | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 19 | Участие в природоохранной деятельности:   * операция «Живи родник» (расчистка родников); * участие в посадке зелёных насаждений (деревьев, кустарников, цветов и т.д.) в поселках; - участие в создании живых памятников в честь погибших воинов в виде садов, аллей, скверов.   Участие в природоохранной деятельности | Население сельского поселения | Формирование  экологической культуры населения | 2015-2017г | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Организация и проведение экологических акций | Администрация сельского поселения | Формирование экологической культуры детей и молодежи, привлечение общественности к проблеме загрязнения окружающей среды | апрель-октябрь  2015-2017г | Без финансовых затрат | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО по программе** | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |